Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2023г.

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2023-2027 годы» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 |  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2023-2027годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 1 | Количество благоустраиваемых дворовых территорий многоквартирных домов ( с нарастающим итогом) | единица | 80 | 93 | 86 | -7 | 92,5 | 107,5 |  |
|  |  | 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий. | Проценты | 65,89 | 71,96 | 68,4 | -3,6 | 95,05 | 103,8 |  |
|  |  | 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | Чел. | 52191 | 57729 | 52479 | -5250 | 90,9 | 100,55 |  |
|  |  | 4 | Количество благоустраиваемых муниципальных территорий общего пользования | Единица | 2 | 4 | 2 | -2 | 50,00 | 100 |  |
|  |  | 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м | 1 158 559,10 | 1 226 559,1 | 1 188 022,1 | -38 537 | 0,98 | 102,54 |  |
|  |  | 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования по отношению к общей площади муниципальных территорий общего пользования | проценты | 46,52 | 47,37 | 46,92 | -0,45 | 99,05 | 100,8 |  |
|  |  | 7 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя города | Кв.м | 12,11 | 12,31 | 12,9 | 0,79 | 100 | 106,5 |  |
|  |  | 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу | проценты | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Тыс.руб. | 1226,76 | 2323,09 |  | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | 9 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу | проценты | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  |  |  | Тыс.руб. | 12,3 | 23,2 | 0 | 0 |  | 0 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2023г.

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2023-2027 годы» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 1 |  | Реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 1 | 1 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе гостевыми автостоянками для легкового автотранспорта, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | МКУ УКС г. Глазова (по согласованию) | 2023-2027гг.. | 2023 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ | Срок выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ в соответствии с контрактом – 31.08.2023 г. | - |
| 12 | 0 | 1 | 2 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий | МКУ УКС г. Глазова (по согласованию) | 2023-2027 | 2023 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с перечнем дополнительных видов работ | Срок выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ в соответствии с контрактом – 31.08.2023 г. | - |
| 12 | 0 | 1 | 3 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | МКУ УКС г. Глазова (по согласованию) | 2023-2027 | 2023 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | Срок выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ в соответствии с контрактом – 31.08.2023 г. |  |