# Распоряжение Правительства УР от 3 октября 2011 г. N 820-р 
"Об утверждении Плана мероприятий по переходу Удмуртской Республики 
на межведомственное информационное взаимодействие при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг"

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг":

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переходу Удмуртской Республики на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

2. Финансирование пунктов 13, 18, 21 Плана, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Республиканской целевой программы "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2011-2015 годы)" Законом Удмуртской Республики от 24 декабря 2010 года N 62-РЗ "О бюджете Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике разработать на основе Плана, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, и принять планы мероприятий по переходу органов местного самоуправления в Удмуртской Республике на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

| Председатель Правительства Удмуртской Республики | Ю.С. Питкевич |
| --- | --- |

# План 
мероприятий по переходу Удмуртской Республики на 
межведомственное информационное взаимодействие при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг
(утв. распоряжением Правительства УР от 3 октября 2011 г. N 820-р)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе информационного взаимодействия (далее - межведомственное взаимодействие) |  |  |  |
| 1 | Определение должностного лица, ответственного за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ) | 01.11.2011 г. | Распоряжение Президента Удмуртской Республики | Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики |
| 2 | Наделение Республиканской комиссии по проведению административной реформы в Удмуртской Республике полномочиями по координации межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Включение (по согласованию) в ее состав представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти | 01.11.2011 г. | Распоряжение Президента Удмуртской Республики | Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики |
| 3 | Определение перечня государственных и муниципальных услуг, требующих межведомственного информационного взаимодействия | 01.12.2011 г. | Перечень государственных услуг Удмуртской Республики, утвержденный распоряжением Правительства Удмуртской Республики | Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики |
|  |  |  | Перечни муниципальных услуг Удмуртской Республики, утвержденные органами местного самоуправления в Удмуртской Республике | Органы местного самоуправления в Удмуртской Республике |
| 2 | Проектирование межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  |  |  |
| 4 | Разработка проектного решения межведомственного электронного взаимодействия (по каждой услуге, требующей межведомственного электронного взаимодействия): | 01.03.2012 г. | Проектное решение межведомственного электронного взаимодействия | Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики |
| 4.1 | Определение перечней сведений (документов), находящихся в распоряжении территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, необходимых для предоставления государственных услуг | 01.11.2011 г. | Перечни сведений (документов), находящихся в распоряжении территориальных органов федеральных органов власти в Удмуртской Республике, исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, необходимых для предоставления государственных услуг | Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики, исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики |
| 4.2 | Определение способов межведомственного электронного взаимодействия | 01.02.2012 г. | Проектное решение межведомственного электронного взаимодействия | Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики |
| 5 | Утверждение и одобрение проектных решений межведомственного электронного взаимодействия | 01.06.2012 г. | Утвержденные проектные решения межведомственного электронного взаимодействия исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике. Одобрение технологических карт межведомственного электронного взаимодействия Республиканской комиссией по проведению административной реформы в Удмуртской Республике | Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики |
| 3 | Внесение изменений в нормативные правовые акты Удмуртской Республики в целях осуществления межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  |  |  |
| 6 | Проведение ревизии нормативных правовых актов Удмуртской Республики с целью выявления ограничений для осуществления межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Подготовка планов внесения изменений в правовые акты | 01.11.2011 г. | Планы внесения изменений в нормативные правовые акты, содержащие ограничения для осуществления межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики (в подведомственной сфере) |
| 7 | Разработка правового акта Правительства Удмуртской Республики, регламентирующего вопросы разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг | 01.11.2011 г. | Правовой акт Правительства Удмуртской Республики, регламентирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг | Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики |
| 8 | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к осуществлению межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе: |  |  |  |
| 8.1 | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | 30.06.2012 г. | Нормативные правовые акты (административные регламенты) | Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики (в подведомственной сфере) |
| 8.2 | Подготовка проектов актов о внесении изменений в законы Удмуртской Республики, правовые акты Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики, направленные на снятие ограничений для осуществления межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 01.03.2012 г. | Проекты правовых актов | Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики (в подведомственной сфере) |
| 8.3 | Разработка и утверждение нормативного правового акта, регулирующего вопросы использования государственных информационных систем Удмуртской Республики при межведомственном электронном взаимодействии | 01.11.2011 г. | Нормативный правовой акт, регулирующий вопросы использования государственных информационных систем Удмуртской Республики | Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики |
| 4 | Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |
| 9 | Подготовка проекта нормативного правового акта об определении оператора системы межведомственного электронного взаимодействия Удмуртской Республики | 01.11.2011 г. | Проект нормативного правового акта об определении оператора системы межведомственного электронного взаимодействия Удмуртской Республики | Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики |
| 10 | Подготовка проекта соглашения с Минкомсвязью России об обеспечении взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 01.11.2011 г. | Проект соглашения | Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики |
| 11 | Создание региональной системы межведомственного электронного взаимодействия в Удмуртской Республике (РСМЭВ) | 01.12.2011 г. | Отчет с результатами создания РСМЭВ | Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики |
| 12 | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к государственным информационным системам Удмуртской Республики (информационным системам органов местного самоуправления в Удмуртской Республике) в разрезе государственных и муниципальных услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | 01.04.2012 г. | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам | Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики |
| 13 | Доработка государственных информационных систем и информационных систем органов местного самоуправления в Удмуртской Республике для целей использования при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 15.06.2012 г. | Отчет с результатами доработки | Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики |
| 14 | Подключение РСМЭВ к федеральной системе электронного межведомственного взаимодействия | 01.12.2011 г. | Отчет с результатами подключения | Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики |
| 15 | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация электронного межведомственного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | 01.06.2012 г. | Технические задания на электронные сервисы, перечень зарегистрированных электронных сервисов, протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками межведомственного взаимодействия | Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики |
| 16 | Одобрение Республиканской комиссией по проведению административной реформы в Удмуртской Республике размещения электронных сервисов в РСМЭВ | 15.06.2012 г. | Протокол заседания Республиканской комиссии по проведению административной реформы в Удмуртской Республике | Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики |
| 5 | Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |
| 17 | Подготовка проекта соглашения с Минкомсвязью России о взаимном признании электронных подписей в рамках межведомственного электронного взаимодействия | 01.11.2011 г. | Проект Соглашения | Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики |
| 6 | Методическое сопровождение перехода на предоставление государственных услуг в режиме межведомственного информационного взаимодействия |  |  |  |
| 18 | Создание системы методической поддержки органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике | 01.06.2012 г. | Отчет о создании системы методической поддержки, представленный Президенту Удмуртской Республики и Правительству Удмуртской Республики | Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики, Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики |
| 19 | Организация обучающих семинаров для государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и муниципальных служащих в Удмуртской Республике | 01.06.2012 г. | Отчет о проведении обучающих семинаров | Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики, Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики |
| 7 | Информационное сопровождение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |
| 20 | Разработка концепции и плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона N 210-ФЗ | 01.12.2011 г. | Концепция, план, утвержденные Республиканской комиссией по проведению административной реформы в Удмуртской Республике | Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики |
| 21 | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона N 210-ФЗ | 30.06.2012 г. | Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения, представленные Президенту Удмуртской Республики и Правительству Удмуртской Республики | Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики |
| 8 | Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |
| 22 | Осуществление мониторинга реализации мероприятий планов муниципальных образований по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике | Ежемесячно | Отчеты о переходе к предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного информационного взаимодействия, представленные Президенту Удмуртской Республики и Правительству Удмуртской Республики | Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики |
| 23 | Контроль выполнения Плана мероприятий по переходу Удмуртской Республики на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  |  |  |
| 23.1 | Представление информации о выполнении Плана мероприятий по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг: Республиканской комиссии по проведению административной реформы в Удмуртской Республике; в Министерство экономического развития Российской Федерации | Еженедельно | Информация о выполнении Плана мероприятий по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики, Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики |
| 23.2 | Подготовка доклада о выполнении требований Федерального закона N 210-ФЗ в Удмуртской Республике в части осуществления межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг: Президенту Удмуртской Республики; Председателю Правительства Удмуртской Республики; в Министерство экономического развития Российской Федерации | 01.11.2011 г., 15.01.2012 г., 01.04.2012 г., 01.07.2012 г. | Доклад о выполнении требований Федерального закона N 210-ФЗ в Удмуртской Республике в части осуществления межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики |